江夏澳门山庄二期-2土方清运工程

招标文件

招标人：顺联房地产（武汉）有限公司

二〇二三年九月一日

目 录

第一章 投标须知前附表

一、总则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件的编制

五、投标文件的递交

六、开标

七、评标

八、授予合同

第二章合同

第三章 投标文件格式

A综合标部分

一、企业法定代表人营业执照（复印件）

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标函

五、投标函附录

六、投标人资格证明材料

七、类似业绩一览表

八、项目管理机构配备情况

九、邀请采购文件要求投标人提交的其他投标资料

B商务标部分

C技术标部分

一、拟投入的主要施工机械设备表

二、劳动力安排计划表

三、计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

四、施工总平面布置图

第四章 报价明细表

前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 招标单位：顺联房地产（武汉）开发有限公司 地址：武汉市江夏区江夏大道8号 |
| 2 | 项目名称 |  | 澳门山庄二期-2土方清运工程 |
| 3 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 4 | 招标范围 |  | 澳门山庄二期-2土方清运工程，挖方工程量约16万方，据实清算； |
| 5 | 评标办法 |  | 经评审委员会综合评定 |
| 6 | 工期 |  | 计划工期： 60 个日历天内完成 计划开工日期：双方签订合同时明确。 计划竣工日期：双方签订合同时明确。 投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按5000元/天处以违约金。 |
| 7 | 质量要求 |  | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 8 | 投标单位资质条件、能力和信誉 |  | 企业资质： - 具备与本招标项目相应的土石方工程专业承包资质； - 具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 3.信誉要求（投标单位不得存在以下情形）： ①投标单位被人民法院列入失信被执行人的； ②投标单位或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标单位被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标单位被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被武汉市区两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被武汉市区两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 4.投标单位所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标单位投标。 |
|  | 招标文件发布时间： |  | 见招标公告 |
| 9 | 踏勘现场 |  | ☑不组织，投标单位自行组织踏勘现场； □组织 |
| 10 | 投标预备会 |  | ☑不召开； □召开 |
| 11 | 投标单位提出问题的截止时间及方式 |  | 如投标单位对招标文件有疑问，请于 2023 年 9月 5日 17时前以文件形式报送。招标单位不再集中召开答疑会；投标单位自行组织勘察现场。 |
| 12 | 招标单位澄清的时间及方式 |  | 招标单位将在 2023 年9 月10日12时前澄清答疑。 |
| 13 | 偏离 |  | ☑不允许；□允许 |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 |  | 本工程施工图纸及招标澄清答疑文件。 |
| 15 | 投标单位要求澄清招标文件的截止时间及方式 |  | 同本表第11/12条 |
| 16 | 投标报价 |  | 依据招标人工程量清单报价，执行现行清单计价规范，合同为固定单价合同， 报价后，综合单价不得调整； |
| 17 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 60日历天（从投标文件递交截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 履约保证 |  | 中标人需向招标人提供暂定合同价 5%的履约保证金； |
| 19 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按投标文件格式要求签字或盖章。否则经评审委员会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 20 | 投标文件份数 |  | 正本 1 份，副本 1份 |
| 21 | 投标文件密封要求 |  | 资格证明文件和商务标文件单独胶装后分别密封递交。 |
| 22 | 投标文件封套上应载明的信息 |  | 投标单位地址： 投标单位名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 |
| 23 | 投标文件领取及提交截止时间 |  | 文件领取时间：2023年09月05日16时00分前，投标截止时间：2023年09月20日16时00分前 |
|  | 递交投标文件地点及联系人 |  | 武汉江夏区庙山澳门山庄二期营销中心 联系人：曾辉/王崇亮 电 话：13349967372/13317174636 技术咨询：刘波 电 话：18871589151 |
|  | 开标时间及地点 |  | 开标时间：甲方另行通知 开标地点：广信科教集团 |
| 24 | 是否退还投标文件 |  | ☑否；□是。 |
| 25 | 评审委员会的组建 |  | 由招标人依法组建。 |
| 26 | 废标条件 |  | 1、逾期未交投标资料 2、未提交投标保证金 3、投标资料不符合要求 4、恶意竞标、围标、串标 5、未经招标人书面同意擅自改动招标文件中投标文件格式的 6、开标后如中标人要求修改招标文件和合同相关内容的，招标人有权取消中标人的中标资格 |
| 27 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2020/2021/2022 |
| 28 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2020/2021/2022 |
| 29 | 监督投诉电话及邮箱： |  | 027-81652022 zbb2@wut.edu.cn |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 需说明 事项 |  | 1、如招标公告的规定与招标文件的规定不一致，以招标文件为准；如投标单位须知前附表的规定与投标单位须知的规定不一致，以投标单位须知前附表为准；若按上述规则后仍有条款不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标单位的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、投标单位若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，中标后将投标单位及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消中标候选人资格。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标单位依法处理。 4、评审委员会只依靠投标单位递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 5、本项目文件中所发布的相关文件要求，按招标单位要求为准。 6、本文件的最终解释权归招标单位所有。 |  |
| 特别提示 |  | 投标单位单方面出现其他投标单位材料的，由评审委员会否决其投标文件。 |  |
| 工程管理相关要求 |  | 1、施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求； 2、所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经发包人认可，才能进行专业分包； 3、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、现场设施设备等，若被承包人损坏，承包人必须无偿按照原貌恢复。 4、承包人自行勘察施工现场情况，因承包人未踏勘现场而造成的损失由承包人承担。 5、在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，发包人将给予违约处理；如承包人拒不缴纳违约金的，发包人有权从履约保证金中直接扣除。 6、现场水电接引费用：现场水电接引由承包人自行解决，相关费用由承包人自行承担，施工用水、电费用由承包人自行承担。此部分费用包含在响应报价中，发包人不另行支付其他任何费用。 7、安全文明管理：承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、湖北省、武汉市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由发包人及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人10000元/项/次的违约金；施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。 |  |
| - 备注 |  | - 1、土方临时周转场地的费用由施工单位自行考虑。 - 2、工程场地清理主要包含施工范围内需拆除、清理，弃置的所有工程(含地表植物、附着物、清表土、淤泥质土及腐殖土，路面、拆除后的房屋砼地坪及基础)、因拆迁引起地上、地下的或沿线外弃的建筑垃圾，其他生活垃圾、基础、建（构）筑物、化粪池、水井、自然坑洞、垃圾池、道路、伐树挖树根，树穴处理，填前压实等内容)均属于移交方的工作范围；清理场地前应提前确认场地内是否存在地下工程或地下管道、管线、电缆等，并做好标识。 - 3、投标单位报价时综合考虑可利用场内土方，自行勘查现场，综合考虑报价，结算单价不予调整。 4、缺方内运投标人自行勘查现场，招标人不提供取土场，土源由中标人自理，投标人在报价时考虑取土地点及运距综合考虑报价，结算单价不予调整。 5、若平整场地内存在多处废弃鱼塘、虾塘等，场坪回填土施工前应先抽干塘内的积水，清理淤泥等。且抽水和清淤投标人在报价中综合考虑，不单独计算。 6、场地平整完毕后，地块内不得出现堆土。 7、场地平整后能保证建设方能进行正常的规划、布置及地勘工作。 8、中标单位进场施工先后顺序，按建设单位要求进行施工，按图纸设计高程进行施工，严禁超挖，严禁偷卖场地内土方，一经发现，由中标单位负责免费运回，处以 10 万元处罚从工程款中进行扣除。 9、原地貌以测绘公司实测加密高程为准，中标单位需参照周边道路现状竖向组织平整，平整完成后以测绘公司最终测绘竖向为方量计算依据。本工程按挖方量计算，不得深挖回填，投标人应充分考虑施工过程中的各种可能性，并做好协调沟通工作，满足业主的相关要求。场地平整费用根据挖方实测验收报告中已完成合格工程量乘以中标综合单价计算（方量由发包人选定的第三方测绘机构实测并出具的挖方实测验收报告为准，承包人对发包人选定的第三方测绘机构予以认可）。超范围 3 米不予计量。施工现场承包人必须按照发包人的要求回填碾压，不按照要求施工的发包人有权要求承包人返工。填土区内清淤深度经发包人同意后按实际情况进行调整。 10、工程内容包括挖土、装、运土、卸土至弃土地点、推土、平整至指定高程、场内外运输、施工便道、河塘放水、清淤、水系抽沟、平整压实、做田梗、绿化开口、废弃路面(砼、沥青等结构道路破除)开挖、清运建筑垃圾、清运杂物树根、矛盾处理、油价上涨及可能出现的红砂岩、淤泥及其他特殊地质；施工质量必须符合防尘及环保相关要求，工程竣工时经业主验收合格后，移交业主；完成本工程比选文件及合同条款中约定的全部施工内容，所需发生的一切费用均已包含在土方工程施工工序的造价中，场地平整施工必须按照发包人要求进行平整施工所有综合单价今后将不作任何调整。 |  |

第一章 投标须知

一、 总	则

（一）工程概况 1、现场施工条件

- 工程地点：武汉市江夏区江夏大道8号

- 场地拆迁及平整情况： 未完成 ； (3)施工用水、电： 已接通	；

- 有关勘探资料： 已有	；

- 其它   现场实际情况以投标人自行踏勘为准。 2、工程建设规模：

16万m³，内转约3 万 m³，外运约13 万 m³。

3．工程资金落实情况 已落实。

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何， 招标人对上述费用不负任何责任。

（三）投标人的合格条件

1、接到招标人发出邀请通知的投标人，需是满足前附表投标人资质要求的合格投标人；

2、本工程不得转包，如发现转包，甲方有权解除合同，由此引起的损失乙方自行承担。

二、 招 标 文 件

（四）招标文件的组成

招标文件包括本文件（目录所有内容）及所有按第（五）、（六）条发出的修改澄清通知。

（五）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件、踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 2 日内以书面形式（传真、电子邮件等）向招标人提出；

2、所有问题的解答，招标人将以书面形式在 3 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期 3 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用；

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明；

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的修改通知为准。

（七）投标报价

三、 投 标 报 价

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、现场条件及与其他施工单位的协调配合工作及包含应计入的施工设备、劳务、管理、材料、维护保养、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

（八）投标报价相关说明

1、合同价格：本招标项目按投标人报价签署全费用固定综合单价的合同；

2、竣工结算：竣工结算按竣工图纸及相关签证变更资料的实际完成工程量计算，价格执行投标报价的全费用固定综合单价及相关费用，除非合同另有约定，竣工结算时投标报价的全费用固定综合单价及相关费用一概不予调整；

3、市场及政策性风险：按合同相关约定调整；

4、甲方不提供住宿，投标人自行解决。

（九）工程材料

本工程所有材料的供应按招标清单的约定执行，所有使用的工程材料需符合规范及标准的要求，严禁使用不合格材料，违规使用不合格材料造成的一切质量及安全后果，由中标人负全责；

（十）投标报价相关要求

1、报价格式：投标人应按本招标文件第六章投标文件要求的格式填写投标报价；

2、措施项目：投标报价的措施项目投标人应结合招标项目情况全面考虑，报价后以工程量计算的措施费按实际完成工程量（办理有效书面签证）结算，以项计算的措施费为包干费不予调整，以费率计算的措施费按实际计算的计费基数调整；

3、水电费：招标人提供水电接入点，接入点以后的水电费由乙方挂表计量。投标报价需考虑实际水电费用，结算按乙方实际使用的水电费在乙方每期进度款中扣除。

（十一）投标货币：本过程投标货币以人民币表示。

（十二）投标文件的内容

四、 投标文件的编制

投标人的投标文件应包括下述（十三）的投标担保及本招标文件目录第六章的全部内容。

（十三）投标保证金

1、投标人投标时需按本招标文件前附表要求的数额缴纳足额的投标保证金；

2、投标保证金采用但不限于以下形式缴纳： 转账 。

3、投标保证金的退还

投标保证金的退还按照投标须知前附表规定执行；

（十四）发生下列情况的，投标保证金予以没收：

1、中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订施工合同；

2、投标截止日后，在投标有效期内，投标人撤回投标文件。

（十五）勘察现场

1、投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的相关资料。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担；

2、投标人及其代表必须承担在现场考察过程中，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失，损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任；

3、招标人向投标人提供的有关施工现场及周围环境的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料，仅供投标人参考。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

（十六）投标文件的份数及签署

1、投标人必须编制壹份投标文件“正本”和前附表所要求的电子文件。投标文件正本和电子档有不一致之处，以正本为准；

2、投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，并均应由投标人加盖公章和经法定代表人或法定代表人委托的代理人签字或盖章，加盖骑缝章方可生效；

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

（十七）本工程投标文件以中文表示。

五、 投标文件的递交

（十八）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件的正本密封提交，并且在密封袋上标明“正本”；

2、标志：所有封袋上都要写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（十九）投标截止日

1、投标人应在投标须知中规定的投标截止日之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。此种情况下，招标人与投标人原投标截止日相关的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的新的投标截止日。

3、超过投标截止日送达的投标文件将被拒绝。

4、提交投标文件的投标人少于三家的，招标人将重新招标。

（二十）投标文件的修改和撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（十四）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

3、投标截止日以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、 开 标

（二十一）开标

1、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按招标文件要求密封的。

2、投标文件有下列情形之一的，招标人初审后按废标处理：

- 无单位盖章并无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；

- 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

- 未按照要求提交投标保证金的。

（二十二）评标

七、 评 标

1、评标小组：评标工作由招标人主办部门组织相关技术及商务人员组成评标小组进行评标， 评标小组组长由主办部门相关领导担任；

2、评标小组只对通过上述第（二十一）条规定的合格的投标文件进行评审；

3、评标办法：经评审的最低价中标，即在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中， 评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外；

4、评标细则：

  - 单位考察：评标小组技术人员负责组织对投标单位的考察（主要考察投标人组织机构和企业概况，近 3 年完成工程的情况，目前合同的履行情况及财务、管理、技术、劳力、设备等情况，并查勘已完类似工程等），并编制书面考察报告，出具考察结论性意见：合格或不合格，结论为不合格的需陈述不合格理由；

  - 报价评审：评标小组商务人员对投标人商务报价进行评审，开标后拟定工程议/询标表，安排与投标人澄清相关疑问及进行商务洽商，并形成书面的商务报价结论性意见，评审意见低于成本价的需进行特别说明；

5、定标办法：由评标小组根据评标细则推荐最终中标人。

（二十三）评标纪律及申明

1、开标后，直至授予中标人合同为止，与评标有关的任何情况均严格保密；

2、在投标文件的评审比较、中标候选人的推荐过程中，投标人向招标人及评标小组施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝；

3、招标人按照有关规定确定中标人，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他工作人员询问评标过程的情况。

（二十四）投标文件的澄清及修正

评标过程中，评标小组视评标情况可能对商务报价等的疑问与投标人进行洽商，澄清投标文件中的招标人疑问及修正投标文件的偏差，投标人按洽商一致的意见书面修正投标文件并加盖公章后递送给招标人，修正后的内容对投标人产生约束力。

（二十五）在评标过程中，评标小组若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（二十六）在评标过程中，评标小组若发现投标人的报价明显漏项或低于招标人了解的市场价格，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评标小组将书面要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，并在评标小组综合评标报告中特别说明。

（二十七）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标。

（二十八）评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日

30 个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将不给予补偿。

（二十九）中标

八、 授 予 合 同

1、招标人确定中标人后，招标人将电话通知中标人与招标人签订合同；

2、投标人收到招标人电话通知后，应按招标人要求及时与招标人按招标文件的合同内容签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，但发生改变招标文件中合同实质性内容的情况除外。

（三十）合同签订

1、招标人与中标人将根据招标文件中的合同内容签订书面的施工合同；

2、合同签订前，中标人必须向招标人提交前附表要求的履约保证金作为履约保证，同时保证履约保证金在整个工程施工期间有效。履约保证金在竣工验收合格后返还（不计利息）或失效；

第二章 合 同（略）

第三章  投标文件格式

按照本邀请采购文件对投标文件综合标部分格式、投标文件商务部分格式及投标文件技术部分格式执行。

（工程名称）

项目编号：

投标文件

项目名称：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：       年       月       日

目  录

根据邀请采购文件第五章提供的格式编写目录，目录须标注页码，同时为方便评审，可自行拟定投标文件导读表，目录和导读表便于评委在评审时有效查找投标文件的响应情况，请各投标人认真编写填报。

A综合标部分

一、企业法定代表人营业执照（复印件）

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：

年龄：         职务：

系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：        年         月         日

（附法定代表人身份证双面复印件）

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                           （投标人）的法定代表人，现授权委托                           （单位）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                 （采购人）的                    工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

（附法定代表人和代理人身份证双面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：        性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：        年       月       日

四、投标函

致：   （采购人名称）

1、根据你方工程项目编号为                   的                      工程邀请采购文件的有关规定，经踏勘项目现场和研究上述邀请采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以     （币种，金额，单位）    （小写）  的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部邀请采购文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函附录第   项承诺的工期      日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：          电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：              年           月           日

五、投标函附录

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 单位 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 万元 |  |
| 2 | 投标工期 | 日历天 |  |
| 3 | 误期违约赔偿费金额 | 元/天 |  |
| 4 | 误期违约赔偿费限额 | 元 |  |
| 5 | 工程质量等级目标 |  |  |
| 6 | 对质量目标的承诺 |  | 若达不到，处罚 元并无条件整改至所承诺的目标 |
| 7 | 文明施工管理目标 |  |  |
| 8 | 对文明施工目标的承诺 |  | 若达不到，处罚 元 |
| 9 | 安全生产管理目标 |  |  |
| 10 | 对安全生产目标的承诺 |  | 若达不到，处罚 元 |
| 11 | 项目经理姓名、级别、承诺 |  |  |
| 12 | 质保期 |  |  |

说明：此表除保留在投标文件中外、此表还应与《投标函》一份、《法人身份证明书》一份、《法人代表授权书》一份及投标文件电子版本（U盘储存）一份密封装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

六、投标人资格证明材料

# （1）企业简介（包括规模、能力、组织机构、人员结构等）

（2）企业营业执照、资质证书及相关证明材料（复印件加盖公章）

（3）邀请采购文件中要求的投标人资格条件证明材料

## （4）其他

七、类似业绩一览表

| 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 合同金额 | 项目经理 | 业主单位联系人 | 电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人应将2020年1月以来具有的类似项目的情况填入本表中；

2．必须按要求提供合同和竣工报告关键内容复印件等资料。

八、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

工程

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证 书 名 称 | 级 别 | 专 业 | 项 目 数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目经理简历表

工程

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  | 项 目 名 称 |  | 建 设 规 模 |  | 开、竣工日期 |  | 工 程 质 量 |  |

（提供有效证明资料复印件）

（3）项目技术负责人简历表

工程

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 项 目 名 称 |  | 建 设 规 模 |  | 开、竣工日期 |  | 工 程 质 量 |  |

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本投标文件一起装订）。

九、邀请采购文件要求投标人提交的其他投标资料

（本项无统一格式，需要时由采购人用文字形式提出）

B商务标部分

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单，投标报价以及其他说明的内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

C技术标部分

1、投标人应编制施工方案，编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各部分部分项工程的施工方法；拟投入的劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力安排计划表

3、投标人根据项目要求及本邀请采购文件第六章“评标细则”评分标准中技术部分按顺序编制技术方案书。

一、拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、劳动力安排计划表

（工程项目名称）工程                                                   单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

三、计划开、竣工日期和施工进度网络或横道图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按邀请采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

四、施工总平面布置图

投标人提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

第四章  报价明细表

- 工程名称：澳门山庄二期-2土方清运工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量（据实清算） | 投标综合单价最高限价 | 工作内容 | 投标报价 （综合单价） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖+内转运+回填 | m³ | 30000 | 无 | 挖土方，内转，回填、整平等 | 元/m³ | 元/m³ | 固定单价，实际工程量以第三方测绘单位出具的验收报告为准 |
|  | 挖+外运 | m³ | 130000 | 无 | 挖土方，外运等 | 元/m³ | 元/m³ | 固定单价，实际工程量以第三方测绘单位出具的验收报告为准 |
| 合计 |  | 投标报价 元。 |  |  |  |  |  |  |